Acta de constitución

del proyecto

“Lectura Viva”

Tabla de contenido

Información del proyecto	3

Datos	3

Patrocinador / Patrocinadores	3

Propósito y justificación del proyecto	3

Descripción del proyecto y entregables	3

Requerimientos de alto nivel	4

Requerimientos del producto	4

Requerimientos del proyecto	4

Objetivos	4

Premisas y restricciones	5

Riesgos iniciales de alto nivel	5

Cronograma de hitos principales	5

Presupuesto estimado	5

Lista de Interesados (stakeholders)	6

Requisitos de aprobación del proyecto	6

Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad	6

Gerente de proyecto	6

Niveles de autoridad	6

Aprobaciones	7

Información del proyecto

Datos

| Empresa / Organización | Duoc |
| --- | --- |
| Proyecto | Lectura Viva |
| Fecha de preparación | 24/03/2026 |
| Cliente | Municipalidad |
| Patrocinador principal | Duoc UC |
| Gerente de proyecto | - |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.787.130-3 | Martín Fernández | mart.fernandez@duocuc.cl |
| 20.532.469-0 | Victor Garay | vict.garay@duocuc.cl |
| 20.535.541-3 | Juan Vega | jua.vegav@duocuc.cl |

Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Eduardo Baeza | Docente | Escuela de informática | - |

Propósito y justificación del proyecto

El proyecto consiste en desarrollar una aplicación web que funcione como biblioteca. El objetivo de esta aplicación es fomentar la educación y cultura en nuestra sociedad, dar un espacio a las personas para que compartan sus libros o textos de cualquier tipo, se busca dar libertad al usuario para que publique lo que desee según las condiciones establecidas por la empresa. Además, contará con un sistema de venta tipo librería. La aplicación contará con herramientas modernas y actualizadas diferenciándose del resto de apps tipo bibliotecas que poseen funciones más limitadas, por lo que resolvería el problema de no contar con un espacio virtual más actualizado donde las personas puedan encontrar toda la información que necesiten. La app está pensada para ser utilizada por cualquier persona sin importar la edad, por lo que será intuitiva y fácil de utilizar.

Descripción del proyecto y entregables

En la aplicación los usuarios podrán subir y compartir libros de todo género literario escritos por sí mismos, de esta forma se invita a la comunidad a incluirse en el mundo de la lectura, las publicaciones que las personas hagan harán de este espacio un lugar para que cualquiera se atreva a escribir, contará con un asistente IA y además se integrará geolocalización para mostrar la ubicación de bibliotecas cercanas al usuario.

Requerimientos de alto nivel

Requerimientos del producto

Se construirá un producto basado en los requerimientos establecidos, cubriendo los puntos más importantes, como: publicación de libros, geolocalización de bibliotecas, sistema de ventas, reseñas y asistente IA.

Requerimientos del proyecto

1.1 Se construirá una aplicación web tipo biblioteca virtual que tendrá dentro de sus funciones la publicación y reserva de libros en bibliotecas municipales. 1.2 Las personas pueden registrarse mediante su correo completando los campos requeridos. 1.3 La aplicación contará con un mapa que mediante geolocalización le mostrará al usuario las bibliotecas cercanas a él. 1.4 La mantención y control de la aplicación será mediante un perfil de administrador, el cual permite el acceso a la información completa de libros, además de poder acceder a la información de usuarios registrados. 1.5 Toda esta información estará almacenada en base de datos.

Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| - |  |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| 4 meses | No superar el tiempo. |
| Costo |  |
| Monto $ 0 | No superar el presupuesto |
| Personal (3 personas) | Cumplir con las tareas asignadas |
| Equipamiento | PC’s con herramientas informáticas orientadas a programación |

Premisas y restricciones

- Que el diseño de la página no entregue una buena experiencia de usuario. - Que disminuya las interacciones con los usuarios, perdiendo cercanía con ellos. - Los usuarios no autorizados no podrán acceder a datos sensibles.

Riesgos iniciales de alto nivel

-Que la página final resulte mal optimizada, por lo tanto, muy lenta para cargarse. -Pérdida de internet, por lo que provocaría una caída del servicio. -Que el despliegue de la página sea erróneo provocando que no todos los usuarios puedan acceder.

Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Toma de requerimientos | 2 semanas |
| Diseños mockups | 2 semanas |
| Desarrollo | 7 semanas |
| Pruebas | 3 semanas |
| Entrega | 2 semanas |

Presupuesto estimado

$0

Lista de Interesados (Stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Por definir cliente | - | - | - |
| Por definir cliente | - | - | - |
| Por definir cliente | - | - | - |

Requisitos de aprobación del proyecto

Que se garantice que se cumplan los acuerdos y condiciones entre los usuarios y el cliente. Que los tiempos se hayan cumplido, al igual que los costos. Que se comprendan las necesidades y se trabaje el proyecto en base a ellas.

Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

Gerente de proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | - |

Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) | - |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones | - |
| Decisiones técnicas | - |
| Resolución de conflictos | - |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | - |

Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |