Resumen de la

Reunión Retrospectiva

“Sprint 1”

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Proyecto | Lectura Viva |

Información de la reunión:

| Lugar | Reunión online |
| --- | --- |
| Fecha | 04/05/2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 1 |
| Personas convocadas a la reunión | Martín Fernández Juan Vega Víctor Garay |
| Personas que asistieron a la reunión | Todos los convocados asistieron a la reunión. |

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| Se desarrolla la base del proyecto incluyendo un frontend aún sin pulir, pero con una buena representación de lo que será la app final. Base de datos relacional construida según las reglas de negocio. Interfaz intuitiva. | La base de datos SQL aún no se implementa al proyecto ya que faltan detalles por pulir, el resto de BD no SQL tampoco se han implementado por la misma razón, falta retocar código del backend. Al no estar conectadas las BD, el CRUD no puede ser validado más allá del flujo implementado en el frontend (datos estáticos). | Integrar las BD al resto de la app y terminar las tareas pendientes de este Sprint. Aumentar la frecuencia de reuniones para mantener una comunicación constante con el equipo a medida que se desarrollan las tareas. |