Validación Sprint 2

“Lectura Viva”

Tabla de contenido

Contenido

Contenido

Datos del documento	3

Descripción y método de estimación	3

Planilla product backlog con registro de avances y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint.	4

Pila del producto actualizada.	5

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 05/05/2026 |  | Martín Fernández |
| 2.0 | 25/05/2026 | Actualización de product backlog y realización de tareas | Martín Fernández |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 002D |
| Proyecto (Nombre) | Lectura Viva |
| Fecha de Inicio | 23/03/2026 |
| Fecha de Término | 01/07/2026 |
| Patrocinador principal | Duoc UC |
| Docente | Eduardo Baeza |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.787.130-3 | Martín Fernández | mart.fernandez@duocuc.cl |
| 20.532.469-0 | Victor Garay | vict.garay@duocuc.cl |
| 20.535.541-3 | Juan Vega | jua.vegav@duocuc.cl |

# Descripción y método de estimación

El siguiente documento tiene el propósito de agrupar y categorizar las historias de usuario que se han obtenido del Product Owner para luego organizar al equipo de trabajo. Se establecen tareas las cuales son delegadas a cada miembro del equipo, se cuenta con una estimación por horas de trabajo a la semana lo que permite monitorear y validar el avance del proyecto priorizando las tareas más complejas o que requieren más atención.

-Método de estimación

Se usará el método de estimación por puntos de historia usando la sucesión de Fibonacci, otorgando la mayor cantidad de puntos a las tareas más complejas.

# Planilla product backlog con registro de avances y validación del product owner.

| ID | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por semana |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | Total | (Estado) |
| H2 | T1: Trabajar frontend del mapa | 8 | Equipo | 4 | 4 |  | 8 | Finalizado |
| H2 | T2: Backend del mapa | 14 | Equipo | 4 | 4 | 6 | 14 | Finalizado |
| H3 | T1: Aspectos gráficos y frontend de la IA | 8 | Equipo | 4 | 4 |  | 8 | Finalizado |
| H3 | T2: Backend y lógica de la IA | 16 | Equipo |  | 8 | 8 | 16 | Finalizado |
| H3 | T3: Implementar y pulir BD PostgreSQL, Mongo y Redis a microservicios | 16 | Equipo | 8 | 4 | 4 | 16 | Finalizado |
| H6 | T1: Interfaz publicar libro | 6 | Equipo |  | 3 | 3 | 6 | Finalizado |
| H6 | T2: Implementar backend publicar libro | 8 | Equipo |  | 4 | 4 | 8 | Finalizado |
| H10 | T1: Front editar post | 6 | Equipo | 3 | 3 |  | 6 | Finalizado |
| H10 | T2: Backend editar post | 8 | Equipo | 2 | 2 | 4 | 8 | Finalizado |
| H7 | T1: Front eliminar libro | 5 | Equipo | 3 | 2 |  | 5 | Finalizado |
| H7 | T2: Backend eliminar libro | 7 | Equipo | 4 | 3 |  | 7 | Finalizado |
| H9 | T1: Filtrar libros según condición | 8 | Equipo | 4 | 4 |  | 8 | Finalizado |

# Pila del producto actualizada y estimada (Sprint 2).

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| H2 | Necesito un mapa que muestre mi ubicación en tiempo real y las bibliotecas cercanas | 8 | Alta |
| H3 | Necesito una herramienta con IA para poder asistirme | 13 | Alta |
| H6 | Necesito poder publicar libros en la plataforma | 3 | Alta |
| H10 | Necesito poder modificar información de los posts | 5 | Alta |
| H7 | Necesito poder eliminar un libro propio | 2 | Media |
| H9 | Necesito poder buscar libros por nombre, género, año y/o autor | 2 | Media |

# Historias de usuario estimadas.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Necesito poder iniciar sesión en mi cuenta | 2 | Media |
| H2 | Necesito un mapa que muestre mi ubicación en tiempo real y las bibliotecas cercanas | 8 | Alta |
| H3 | Necesito una herramienta con IA para poder asistirme | 13 | Alta |
| H4 | Necesito que la app sea intuitiva y fácil de utilizar | 1 | Baja |
| H5 | Necesito poder registrarme en el sistema | 3 | Media |
| H6 | Necesito poder publicar libros en la plataforma | 3 | Alta |
| H7 | Necesito poder eliminar un libro propio | 2 | Media |
| H8 | Necesito poder visualizar con detalle cada post de los libros | 1 | Media |
| H9 | Necesito poder buscar libros por nombre, género, año y/o autor | 2 | Media |
| H10 | Necesito poder modificar información de los posts | 5 | Alta |
| H11 | Necesito poder eliminar mi cuenta | 3 | Media |
| H12 | Necesito guardar libros de mi agrado en una lista | 1 | Baja |
| H13 | Necesito visualizar las cuentas de los usuarios | 2 | Media |
| H14 | Necesito descargar un libro | 5 | Media |
| H15 | Necesito dar los permisos para modificar información sensible del sistema | 13 | Alta |
| H16 | Necesito poder modificar datos de mi cuenta | 3 | Media |
| H17 | Necesito poder modificar información sensible del sistema | 8 | Alta |
| H18 | Necesito un sistema de venta tipo librería | 13 | Alta |
| H19 | Necesito calificar y agregar reseñas a libros | 5 | Media |

| Clasificación | Estado de la historia por Sprint |
| --- | --- |
|  | En proceso |
|  | Pendiente |
|  | Completada |