Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Proyecto | Lectura Viva |

Información de la reunión:

| Lugar | Reunión online |
| --- | --- |
| Fecha | 07/04/2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 0 |
| Personas convocadas a la reunión | Martín Fernández Juan Vega Víctor Garay |
| Personas que asistieron a la reunión | Todos los convocados asistieron a la reunión. |

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| Las historias de usuario representaron correctamente las necesidades de la empresa, y en base a eso se desarrollaron funciones de la página que cubrieron esas necesidades. Se logró definir exitosamente la idea principal del proyecto, enfocada en incentivar la lectura y escritura mediante una página web municipal. Se desarrollaron correctamente los mockups iniciales, lo que permite visualizar la estructura y navegación de la página. Se organizó el trabajo del equipo utilizando la metodología de trabajo Scrum, asignando roles y responsabilidades para cada uno de los integrantes. Se logró avanzar en la planificación del proyecto mediante la creación de un diagrama de Gantt. Se definieron los requisitos funcionales y no funcionales, lo que ayuda a establecer el alcance del proyecto. El equipo pudo identificar satisfactoriamente las funcionalidades principales del sistema, como catálogo de libros, lectura digital, subida de libros por usuarios, chatbot IA y ubicación de bibliotecas cercanas. El equipo mantuvo una visión común sobre el propósito social de la plataforma. | Algunas necesidades del cliente no se vieron reflejadas en las historias de usuario redactadas por el equipo, por lo cuál no se cubrieron algunas necesidades del cliente. No se definieron completamente algunos elementos visuales de identidad del proyecto. | Hacer preguntas al cliente sobre aspectos más específicos de la página web, como el logo de la página, colores de la página, menú desplegable, tipo de diseño, etc. Se trabajará en base a lo que el cliente pida. Se definirán con mayor claridad los elementos visuales del sistema. Fortalecer la relación entre requisitos, mockups, historias de usuario y funciones del sistema. |