| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 20.787.130-3 | 20.532.469-0 | 20.535.541-3 |
| Nombres | Martín Vicente | Victor Manuel | Juan Pablo |
| Apellidos | Fernández De la Fuente | Garay Soto | Vega Villegas |
| Roles | DBA | Analista Funcional | Backend |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | Biblioteca virtual |
| --- | --- |
| Descripción | Aplicación web que funciona como una biblioteca con funciones como geolocalización, asistente IA, reseñas y ventas de libros |
| Problemática detectada | Ausencia de una app tipo biblioteca con funciones modernas que facilite y promueva la lectura en nuestra sociedad |
| Solución esperada | Aplicación tipo biblioteca que integre funciones modernas y actualizadas |
| Objetivos generales | Facilitarle al usuario el conseguir libros que necesita y darle a la comunidad un espacio que promueva la lectura |
| Objetivos específicos | Creación de un apartado que permita la venta de libros (similar a una librería), un asistente IA, y un mapa con la ubicación en tiempo real del usuario y las bibliotecas que se encuentran cerca de él, además, un apartado de reseñas para libros |
| Alcance del proyecto | La aplicación permitirá la venta de todo tipo de libros de una forma simple, rápida y accesible, de esa forma darle un espacio a la comunidad para incluirse en el mundo de la lectura |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

El proyecto consiste en desarrollar una aplicación web que funcione como biblioteca. El objetivo de esta aplicación es fomentar la educación y cultura en nuestra sociedad, dar un espacio a las personas para que accedas a sus libros o textos de cualquier tipo. La aplicación contará con herramientas modernas y actualizadas diferenciándose del resto de apps tipo bibliotecas que poseen funciones más limitadas, por lo que resolvería el problema de no contar con un espacio virtual más actualizado donde las personas puedan encontrar toda la información que necesiten. La app está pensada para ser utilizada por cualquier persona sin importar la edad, por lo que será intuitiva y fácil de utilizar.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

De acuerdo con el proyecto que abordamos, trabajaremos de mejor forma con una metodología ágil por lo cual utilizaremos Scrum. Eso nos permitirá ir agregando o modificando cosas del proyecto según lo requiera el usuario. Inicialmente se estructurará el proyecto en base al análisis del desafío a abordar, considerando herramientas de mapeo, tales como visión del producto, definición de roles, mapa de actores. Se verificará por medio de mapas de impacto. Después se definirán las épicas e historias de usuario, luego se estructurará el story mapping y por último el Product Backlog estimado y priorizado.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura: Supabase para el despliegue de microservicios y hosting de bases de datos. Arquitectura de Software: Arquitectura de Microservicios. El frontend en React se comunica vía API REST con un backend en Python (FastAPI). Lenguajes de Programación: JavaScript (React), Python 3.10 (Backend/IA), SQL y HTML5/CSS3. Frameworks y Librerías: React.js para la interfaz, FastAPI para la lógica de servidor, y LangChain para la integración de la IA. Bases de Datos (Modelo Híbrido): - PostgreSQL: Para datos transaccionales, gestión de usuarios y sistema de compraventa (integridad referencial). - MongoDB: Para el catálogo de libros (esquema flexible) y el almacenamiento de historiales de conversación del asistente. - Redis: Para almacenar datos simples que sólo requieran ser almacenados rápidamente. Repositorio: https://github.com/trickershile/ProyectoBibliotecaVirtual.git Github Otros: - Trae : Utilizado como el orquestador de IA para el desarrollo rápido del MVP (Producto Mínimo Viable), aprovechando su capacidad de "Builder" para generar la estructura de microservicios en Python y componentes complejos en React. - Visual Studio Code : Para la edición fina de estilos (Tailwind CSS), gestión de extensiones específicas de bases de datos y depuración de contenedores. - Postman: Para el testeo de los endpoints de la API desarrollados en FastAPI, asegurando que la comunicación entre el Front-end y el Back-end sea fluida antes de la integración final.

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de acuerdo a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Setup y Arquitectura | Configuración del repositorio en GitHub y del entorno de desarrollo en Trae para generación de código asistida. | TraeIDE, GitHub, Docker | 7 Días | Todo el equipo | Verificar el correcto levantamiento del entorno de trabajo |
| 2 | Diseño de Datos Híbrido | Creación del MER para PostgreSQL (usuarios/ventas) y esquemas para MongoDB (catálogo/logs IA). | PostgreSQL, MongoDB Atlas, Redis | 15 Días | Martín Fernández (DBA) | Estructurar correctamente las bases de datos SQL y no SQL |
| 3 | Desarrollo Core API | Construcción de microservicios con FastAPI y lógica de conexión a bases de datos. | Python, FastAPI, Trae | 10 Días | Juan Pablo Vega (Backend) | Establecer la lógica de acuerdo a los requisitos identificados por el Product Owner |
| 4 | Frontend Base y UI | Creación de componentes modulares en React y diseño con Tailwind CSS en VS Code. | React, VS Code, Tailwind | 10 Días | Victor Garay (Frontend) | Interfaz simple e intuitiva |
| 5 | Integración de IA | Implementación del Asistente Virtual utilizando LangChain y la lógica de Python. | Python, OpenAI/HuggingFace | 10 Días | Juan Pablo Vega | IA capaz de responder lógicamente acorde al catálogo de la biblioteca |
| 6 | Geolocalización y Mapas | Integración de API de mapas para ubicación de bibliotecas en tiempo real. | React, Leaflet/Google Maps | 10 Días | Victor Garay | El mapa mostrará la ubicación en tiempo real siempre que el usuario conceda el acceso a su ubicación |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Documento de Arquitectura | Diagrama de Microservicios EDA, flujo de eventos en Redis y diseño de WebSockets para el chat. | https://github.com/trickershile/ProyectoBibliotecaVirtual.git |
| 2 | Modelo de Datos Híbrido | Script SQL (Postgres) para transacciones/socios y JSON Schema (Mongo) para libros, Redis para caché. | https://github.com/trickershile/ProyectoBibliotecaVirtual.git |
| 3 | Especificación API (Swagger) | Documentación interactiva de todos los endpoints. | https://github.com/trickershile/ProyectoBibliotecaVirtual.git |
| 4 | Prototipo Funcional (UI) | Aplicación React con Chat C2C, Mapa interactivo, Dashboard Admin y Perfil de Socio. | https://github.com/trickershile/ProyectoBibliotecaVirtual.git |
| 5 | Módulo de Inteligencia y Chat | Scripts de Python (LangChain) para recomendaciones y servidor de WebSockets. | https://github.com/trickershile/ProyectoBibliotecaVirtual.git |
| 6 | Manual de Operación y QA | Guía de despliegue con Docker Compose y reporte de pruebas de integración. | https://github.com/trickershile/ProyectoBibliotecaVirtual.git |

8. Planificación semestral

Las actividades han sido organizadas en una Carta Gantt en formato excel. Se encuentra la documentación en nuestro repositorio en Github (Documentos/Documentación/Carta Gantt.xlsx). Link: https://github.com/trickershile/ProyectoBibliotecaVirtual.git

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Describe actividades del punto anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Especificar los antecedentes adicionales.