Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Proyecto | Lectura Viva |

Información de la reunión:

| Lugar | Duoc |
| --- | --- |
| Fecha |  |
| Número de iteración / sprint | Sprint 1 |
| Personas convocadas a la reunión |  |
| Personas que asistieron a la reunión | Todos los convocados asistieron a la reunión. |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| Las historias de usuario representaron correctamente las necesidades de la empresa, y en base a eso se desarrollaron funciones de la página que cubrieron esas necesidades. | Algunas necesidades del cliente no se vieron reflejadas en las historias de usuario redactadas por el equipo, por lo cuál no se cubrieron algunas necesidades del cliente. | Hacer preguntas al cliente sobre aspectos más específicos de la página web, como el logo de la página, colores de la página, menú desplegable, tipo de diseño, etc. Se trabajará en base a lo que el cliente pida. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.